# Plan Definitivo de Implementación — SocialSoccer MVP

Este documento establece el plan técnico integral para el desarrollo del MVP de SocialSoccer, resolviendo los problemas de burocracia manual, incertidumbre logística, opacidad en pagos e invisibilidad de estadísticas en el fútbol amateur barrial y parroquial. El proyecto se basa en la especificación técnica en spec.md, el diseño arquitectónico en plan.md y los lineamientos de diseño e identidad visual en desing.md.

## User Review Required

IMPORTANT

Detención Solicitada: Conforme a las instrucciones recibidas, la ejecución automática se detendrá una vez presentado este plan. No se escribirá ningún archivo de código hasta recibir tu confirmación explícita.

NOTE

La arquitectura se integra sobre el stack Open SaaS / Wasp + Next.js / React + Prisma + PostgreSQL + Tailwind CSS, asegurando máxima velocidad de carga, responsividad móvil y dinamismo.

## Open Questions

Actualmente no existen bloqueantes técnicos. Si deseas ajustar alguna de las opciones de pasarela de pago simulada o campos adicionales en el carnet digital interligas, indícalo al confirmar la aprobación.

## Proposed Changes

Las actividades se organizan estrictamente en las 4 fases solicitadas:

### Fase 1: Configuración de Base de Datos (Prisma / PostgreSQL)

Definición y extensión de los modelos en la base de datos para cubrir los 4 pilares de SocialSoccer.

#### [MODIFY] schema.prisma

- Modelo User & PlayerProfile (DataWallet):

  - Campos: cedula, photoUrl, currentClub, position, qrCode, passStatus (ACTIVE, PENDING_TRANSFER, LOCKED).

- Modelo Match, Field & Referee (Logística & Clima):

  - Campos: homeTeam, awayTeam, date, time, fieldName (ej. Cancha 1), weatherAlert (ej. "Riesgo de Lluvia / Confirmado"), status (SCHEDULED, FINISHED, CANCELLED), asignación de árbitro.

- Modelo Payment & Ticket (Fintech & Entradas):

  - Campos: amount, concept (VOCALIA, INSCRIPCION, MULTA, TICKET), status (PENDING, COMPLETED, FAILED), paymentMethod (Deuna / Transferencia / Tarjeta), qrToken para tickets.

- Modelo PlayerStats, RefereeRating & FairPlay (Gamificación):

  - Campos: goals, assists, yellowCards, redCards, fairPlayScore (0-100), ratingStars (1-5), feedbackComment.

### Fase 2: UI & Sistema de Temas (DESIGN.md / Tailwind CSS)

Configuración de la identidad visual, soporte dual para Modo Oscuro y Claro, e incorporación de tokens CSS.

#### [MODIFY] tailwind.config.cjs / index.css

- Modo Oscuro (Predeterminado):

  - Primario (Azul Confianza): #0B5FA5

  - Secundario (Gris Carbón): #2E3138

  - Acento (Naranja Energía): #FF6B35

  - Alerta (Rojo Expulsión): #E63946

- Modo Claro (Alternativo):

  - Primario (Azul Tribuna): #1D3557

  - Secundario (Arena Cálida): #F4A261

  - Acento (Rojo Pasión): #E63946

  - Alerta (Terracota): #E07A5F

- Tipografía y Tarjetas: Tipografía Inter, bordes redondeados rounded-xl, animaciones suaves y selector/toggle de tema.

### Fase 3: Desarrollo de Módulos Frontend

Creación de los 4 componentes visuales dinámicos e interactivos en el App Dashboard.

#### [NEW] DataWallet / Carnet Digital — src/identity/IdentityPage.tsx

- Carnet digital interactivo de jugador con foto, QR de validación interligas, datos personales y badge de estado del pase (Devolviendo la autonomía al jugador).

#### [NEW] Logística & Próximos Partidos — src/matches/MatchesPage.tsx

- Tarjetas informativas de partidos con detalle de fecha, hora, cancha exacta (Cancha 1 / Cancha 2) y banner dinámico de alerta de clima en tiempo real.

#### [NEW] Pasarela Fintech & Ticketing — src/payments/PaymentsPage.tsx

- Panel de pagos de vocalías ($5.00), multas e inscripciones con desglose transparente, selector de método (Deuna / Tarjeta) y compra de tickets digitales con QR.

#### [NEW] Gamificación & Evaluación Arbitral — src/stats/StatsPage.tsx

- Dashboard estadístico individual (goles, asistencias, tarjetas, puntuación Fair Play 0-100) y formulario de calificación con estrellas para árbitros.

### Fase 4: Integración de Server Actions & Lógica Backend

Conexión de las vistas con la lógica de negocio y mutaciones de datos en Wasp / Next.js Server Actions.

#### [NEW] Server Actions & Queries — src/socialsoccer/actions.ts / src/socialsoccer/queries.ts

- updatePlayerProfile: Registro e historial del carnet digital.

- processPayment: Procesamiento y registro de estado de pago de vocalías/entradas.

- submitRefereeRating: Registro de valoración arbitral post-partido.

- updateMatchStats: Registro de goles, tarjetas y cálculo del score Fair Play.

- getUpcomingMatches: Consulta de partidos asignados con alertas climáticas.

#### [MODIFY] main.wasp.ts

- Declaración de las nuevas rutas (/identity, /matches, /payments, /stats), acciones y queries en el archivo maestro de Wasp.

## Verification Plan

### Automated Tests

- Compilación estática y verificación de tipos con TypeScript:

bash

npm run lint

- Verificación de esquema Prisma e inicio de base de datos local:

bash

npx wasp db migrate-dev

### Manual Verification

- Carnet Digital: Probar visualización del QR, datos de jugador y cambio de estado del pase.

- Logística y Clima: Verificar el renderizado de la cancha asignada y los banners de alerta meteorológica.

- Pasarela Fintech: Probar simulación de pago de vocalía ($5.00) y actualización del badge a COMPLETED.

- Gamificación y Árbitros: Probar la actualización de goles/tarjetas y el envio de la reseña con estrellas para el árbitro.

- Modo Claro / Oscuro: Probar la alternancia de color usando los códigos #0B5FA5 y #1D3557.